|  |  | 작성자 | 2020180025 오다은 2020184004 김규희 2021182001 강은혁 | 팀명 | Blockers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 7 | 기간 | 2024.06.12 ~ 2024.06.24 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 오다은: 캐릭터 앉음 키(left shift) 구현 - 김규희: 인벤토리 구현 - 강은혁: 이동 동기화 보정 처리 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

오다은:

- 캐릭터 앉음 키 구현:
left shift 키 누르면 걷는 속도가 느려지고, 이동하는 중에 캐릭터의 z 좌표가 내려가지 못하게 막음. 점프는 예외.

김규희:

기존 인벤토리에서 CLOSE버튼으로 닫혔던 부분 수정 -> TAB버튼으로 껐다 켰다 할수 있음. 그리고 인벤토리가 켜져있는 상태에서도 캐릭터는 이동이 가능함.

재화 인벤토리를 만듦. 캐릭터가 지나가면서 주울수있는 재화를 이 인벤토리에 담음.

- 아직 같은 아이템을 먹어도 한 칸에 쌓이지 않음.

강은혁:

- 이동 동기화 보정 처리 완료. 기존에 다른 스레드에서 1초에 약 30번 보내던 패킷을 캐릭터 내부 틱 함수에서 시간을 계산하여 보내도록 바꿨으며 1초에 10번 전송하는 것으로 변경하였다.

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 9 | 다음 기간 | 2024.06.25~2024.07.08 |
| 다음주 할 일 | 오다은: 인벤토리에 들어갈 수 있는 재화의 스포너 김규희: 같은 아이템은 한 칸에 쌓이도록 구현. 인벤토리 속 아이템 Drop기능 구현 강은혁: 블록 동기화 오류 수정, 캐릭터 애니메이션 동기화 추가, 맵 서버 연동 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |