|  |  | 작성자 | 2020180025 오다은 2020184004 김규희 2021182001 강은혁 | 팀명 | Blockers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 2 | 기간 | 2024.03.18 ~ 2024.04.02 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 오다은: 블록 파괴, 총알 발사 시 Geometry Collection(이하 GC) 스폰. 총알 방향 버그 수정. - 김규희: 버그 수정(프로젝트 속도, 기존 아바타가 사라지지 않고 겹쳐보이는 현상 해결, 블럭 상태에서 이동 불가능하도록 구현) - 강은혁: 서버를 Overlapped I/O로 변경하여 다중 클라이언트 연결 및 동기화 가능하게 수정하려 했음. |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

오다은:

→ 블록 파괴 시 해당 블록을 제거하고, 그 위치를 계산하여 C++에서 반환. 그리고 블루프린트에서 GC를 스폰. GC 제거를 예약하는 함수를 C++에서 만들어 블루프린트에서 사용했다. (3초 후 제거)
문제점은 단지 GC를 스폰한 거라, 무언가 충격이 없는 상태라면 무너지지 않는 버그가 있다.

→ 총알 방향이 캐릭터의 Forward Vector였던 것을 카메라의 Forward Vector로 바꿈.
→ 기존 블록 파괴 메커니즘을 활용해 총알 발사 코드 수정. 기존과 다르게 C++로 Raycast를 이용해 HitResult를 저장. 총알 클래스의 블루프린트 내부에서 HitResult를 불러와 기존과 똑같이 처리함. 다만, 총알과 블록의 Overlap을 판단하지 않고, 총알의 전방 100 이내에 Hit된 블록의 face가 있으면 그 블록을 제거한 후 GC로 대체한다. 총알을 바로 제거하지 않고 0.5초 정도 수명을 유지시켜 역동적으로 GC가 움직이게끔 구현했다.

김규희:

→ 프로젝트가 느려진 현상을 캐릭터의 블록갯수를 줄임으로써 해결함.

→ 블록이 쌓이는 동안 기존의 캐릭터 mesh가 겹쳐서 보이는 현상을 수정함.

→ 블록이 쌓이는 동안 캐릭터가 움직이지 못하도록 구현함. 블록 형태가 완성되면 다시 기존의 캐릭터 mesh로 돌아온 후, 이동이 가능함.

강은혁:

→ 게임서버 프로그래밍 수업 때 배운 비동기 Overlapped I/O callback 모델을 사용한 멀티플레이 체스 게임 과제를 해결하여 서버에 적용하려고 했으나 과제를 완성하지 못하여 Overlapped I/O 모델을 사용할 수가 없어 해당 과제를 아직 해결하는 중이라 서버에 적용할 수 없었음.

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 3 | 다음 기간 | 2024.04.03~2024.04.16 |
| 다음주 할 일 | 오다은: 블록 파괴 시 스폰된 블록의 무너짐 구현. Chunk가 아닌 기획된 맵 구현. 김규희: 캐릭터 hp기능 부여. hp소멸시 캐릭터가 리스폰 되도록 구현. 강은혁: Overlapped I/O callback 모델로 다중 클라이언트 접속 및 이동 동기화 구현 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |