|  |  | 작성자 | 2020180025 오다은 2020184004 김규희 2021182001 강은혁 | 팀명 | Blockers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 9 | 기간 | 2024.06.25~2024.07.08 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 오다은: 아이템 asset 제작, 상거래 시스템 - 김규희: 아이템 stack, 인벤토리 아이템 선택, 선택된 아이템 손에 들기, 아이템 drop - 강은혁: 맵 서버 동기화 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

오다은:

-아이템 stack 제작

-상거래 시스템

상점 UI, 상점 내 아이템 클릭하면 인벤토리에서 가격만큼 자원이 빠져나가고 해당 아이템이 추가됨.

문제점: TArray 특성 상 인벤토리 내 앞에 있던 아이템이 모두 소모되면 뒤에 있는 아이템이 앞으로 당겨짐. 또한 아이템 구매 시 add 되는 과정이 불완전함. (아이템과 플레이어가 충돌했을 경우만 아이템이 추가되는 구조이기 때문에 상점에서 아이템 구매 시 해당 아이템을 플레이어 위치에 스폰함)

김규희:

-아이템을 주었을 시 같은 아이템 stack

-inventory selected border (방향키 오른쪽), 선택된 아이템 손에 들기

-drop: 인벤토리 속 아이템을 마우스로 클릭하면 캐릭터 앞에 배치됨.

* 아직 amount개수는 반영 안됨.

* 기존 spawn 재화 블루프린트를 사용하여 어색함이 있음.

강은혁:

- 클라이언트에서 생성했던 맵을 텍스트 형식으로 저장하고 서버에도 같은 맵을 유지. 게임 시작 시 맵을 텍스트 파일에서 읽어와 2차원 벡터로 관리하도록 변경하였고 블럭 추가 및 삭제시 맵과 연동을 시도하였으나 블럭 파괴를 시도할 때 Vector에 out of range 문제로 서버가 죽어버려서 해당 부분은 주석처리 했다. 문제 파악 후 수정이 필요하다.

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 10 | 다음 기간 | 2024.07.09~2024.07.22 |
| 다음주 할 일 | 오다은: TArray 대신에 다른 배열 구조로 변환 김규희: 아이템 drop 강은혁: 맵 연동 오류 보완, 아이템 동기화, 플레이어 시작 위치 수정 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |