|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **작성자** | **2020180025 오다은**  **2020184004 김규희**  **2021182001 강은혁** | **팀명** | Blockers |
| **주차** | **7** | **기간** | **2024.06.12 ~ 2024.06.24** | **지도교수** | **정 내 훈**(서명) |
| **이번주 한일** | * **오다은: 캐릭터 앉음 키(left shift) 구현** * **김규희: ui수정, 분수에셋 제작** * **강은혁: 이동 동기화 보정 처리** | | | | |

**<상세 수행내용>**

오다은:

- 캐릭터 앉음 키 구현:  
left shift 키 누르면 걷는 속도가 느려지고, 이동하는 중에 캐릭터의 z 좌표가 내려가지 못하게 막음. 점프는 예외.

김규희:

- ui수정(font와 outline, hp 시간에 따른 하트모양 변화, 인벤토리 모양)

스크린샷, 장난감, 하늘, PC 게임이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

- 분수 에셋 제작, 흐르는 물 매테리얼 구현

하늘, 물, 야외이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

- 같은 아이템을 먹어도 한 칸에 쌓이도록 구현중

강은혁:

- 이동 동기화 보정 처리 완료. 기존에 다른 스레드에서 1초에 약 30번 보내던 패킷을 캐릭터 내부 틱 함수에서 시간을 계산하여 보내도록 바꿨으며 1초에 10번 전송하는 것으로 변경하였다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** |  | **해결 방안** |  |
| **다음 주차** | **9** | **다음 기간** | 2024.06.25~2024.07.08 |
| **다음주 할 일** | 오다은: 인벤토리에 들어갈 수 있는 재화의 스포너  김규희: 같은 아이템은 한 칸에 쌓이도록 구현  강은혁: 블록 동기화 오류 수정, 캐릭터 애니메이션 동기화 추가, 맵 서버 연동 | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |